###### zał. nr 2

###### Projekt umowy

zawarta w dniu  …… roku w Nowej Soli

pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

reprezentowanym przez:

1. Bożenę Osińską –  Dyrektora

2. Mariusza Szymakowskiego -  Głównego Księgowego

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym",

a firmą  ...................... wpisanym w dniu  ………….. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………*/ prowadzącym firmę pod nazwą*…………………………………………………………………………..

NIP: ………………………….., REGON:  ……………….,  reprezentowanym przez:

1.  ……………….. - ………………………………

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą"

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie poniżej 30 000 euro 
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 1986 ) na przedmiot zamówienia pn.: „Remont korytarza i pomieszczeń w zakresie posadzek z wykładzin PCV i okładzin ściennych z PCV Oddziału Dziecięcego WS SP ZOZ              w Nowej Soli”.

§ 1

1. 	Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w postępowania w trybie poniżej 30 000 euro 
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 1986) na przedmiot zamówienia pn.: „Remont korytarza i pomieszczeń w zakresie posadzek z wykładzin PCV i okładzin ściennych z PCV Oddziału Dziecięcego WS SP ZOZ             w Nowej Soli”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

a) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2

b) Przedmiar robót – zał. nr 3

c) Rzuty pomieszczeń, (4 rysunki) – zał. 4,5,6,7

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie z przekazanymi rysunkami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności ppoż. i BHP.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony przez niego personel posiada aktualne zaświadczenia 
o przeszkoleniu w zakresie BHP oraz aktualne badania lekarskie.

- Wykonawca nie będzie obciążany kosztami mediów tj. opłatami za wodę i energię do celów realizacji budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe z jego winy, dotyczące pracowników (własnych i podwykonawców) i osób trzecich na terenie budowy i nieruchomości przylegających do placu budowy, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami.

§ 3

Zamawiający przewiduje jednorazowe zlecenia obejmujące wymianę powierzchni od 12 m2 do 30m2.

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

Kierownik robót  - ...................................................., e-mail ..........................................

2. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane 
w niniejszej Umowie.

3.   W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych faksem lub elektronicznie fakt ich otrzymania.

4.  Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia pisemnie faktu ich otrzymania.

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

6. Zamawiający wyznacza osobę do reprezentowania w imieniu Zamawiającego: ....................................

7.  Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą będzie: .............................................

8.  Wszystkie polecenia wydawane przez i Zamawiającego będą miały formę pisemną.

W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli przedstawiciel Zamawiającego uzna 
za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego powinien w takiej sytuacja w ciągu 24 godzin potwierdzić pisemnie swoją decyzję.

9. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą we wszystkich sprawach dotyczących prac budowlanych prowadzona jest wyłącznie na piśmie. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem nadzoru,  a Wykonawcą prowadzona będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy.

10. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionego dzieła budowlanego strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów oraz i ustalonych zwyczajów.

§ 5

1) Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie 1 kompletu projektu aranżacji w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

  - koordynacja robót wynikających z odrębnych zamówień,

  - dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 6

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zapewnienie stałego kierownictwa robót na czas realizacji przedmiotu Umowy.

  - Organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby Wykonawcy.

  - Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

  - Utrzymanie bieżącego porządku na terenie budowy. Wszelkie śmieci i odpady poprodukcyjne powstałe na budowie w związku z wykonywanymi przez siebie robotami, Wykonawca usunie na bieżąco poza jej teren we własnym zakresie i na własny koszt.

  - Naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

  - Powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu.

  - Pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

  - Uporządkowanie terenu budowy oraz wywiezienie wszelkich materiałów i odpadów związanych 
z realizacją robót przed datą odbioru końcowego,

  - Prace porządkowe przed odbiorem częściowym i ostatecznym odbiorem.

  - Udział w odbiorze końcowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Prowadzenia robót w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość dla jednostki,

  - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego jeżeli ma miejsce ), na zasoby którego w zakresie kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego oraz niepodlegającego wykluczeniu po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego.

§ 8

Ustala się termin realizacji umowy 360 dni od podpisania umowy i przekazania placu budowy.

§ 9

- Zamawiający stwierdza zakończenie przedmiotu umowy w formie protokolarnej po przeprowadzeniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnego powiadomienia przed terminem umownym wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru.

- Warunkiem przystąpienia do odbioru jest potwierdzenie gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia :

- w przypadku wystąpienia wad mało istotnych, może dokonać odbioru końcowego wyznaczając w protokole terminy usunięcia wad,

- w przypadku wystąpienia wad istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, może wstrzymać odbiór końcowy do czasu usunięcia wad i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem, może dokonać odbioru z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

  - jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w ustalonym terminie, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 
a w szczególności:

a. oznaczenie miejsca sporządzenia,

b. datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

c. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

d. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

e. ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f. wymienienie ujawnionych wad,

g. decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

h. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

i. podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym certyfikaty, atesty 
i aprobaty na użyte i wbudowane  materiały.

- Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy zakończonego jednego etapu robót.

- Odbiór częściowy będzie dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 10

1. Przewidywana wstępna wysokość wynagrodzenie kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia, uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie ustala się na kwotę:

a) kwota netto - ........................................... zł

b) podatek VAT - ...........................................zł

c) kwota brutto - .......................................... zł

( słownie : ……………………………………………….. PLN )

Realizacja świadczenia umownego nie będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego *, w zakresie: towaru lub usługi: _______________________________________ nazwa (rodzaj), towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, o wartości bez podatku wynoszącej ___________________________ zł.

2. 	Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym 
z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót itp.

3.  Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie określona 
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych.

4. 	Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

5. 	Kosztorys powykonawczy robót podstawowych - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 10 pkt. 1 Umowy.

§ 11

1.	Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą częściową na każdy zlecony etap robót oraz końcową. Do każdej faktury należy dołączyć zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół przerobu/odbioru.

2.	Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego podwykonawcę.

3. 	Płatność dokonywana będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

4.	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.   W przypadku określonym w § 9 ust. 9 (odbiór częściowy), postanowienia § 11 ust. 1 – 4 stosuje się                 odpowiednio, przy czym podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego

6.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy   rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa 
w pkt 2, przedstawione Zamawiającemu

7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

8.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

9. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 12

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu   ...... miesięcznego okresu gwarancji na wykonanie robót budowlanych licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. 	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje 
o tym fakcie Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad 
i usterek ponosi Wykonawca.

4. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

5. 	W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami w niniejszej umowie, bądź usunąć je przez osobę trzecią. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Wykonawca.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 dni z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania.

- Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 11 ust. 1-1b, 1 d i 1 e ustawy Pzp.

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- w przypadkach o których mowa w ust. 1 lit. g, h, i Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 
iż wobec zaistniałych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające, jeśli takie były,

b) odkupienia od Wykonawcy materiałów, które zostały przez niego zakupione przed momentem odstąpienia, a które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót.

5.	Wykonawca, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zobowiązany jest do:

  - w terminie 7 dni od odstąpienia sporządzić protokół inwentaryzacyjny robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia (przy współudziale Zamawiającego),

  - jeśli istnieje taka konieczność, zabezpieczyć przerwane roboty w terminie 7 dni, w zakresie wzajemnie uzgodnionym i na koszt Zamawiającego,

  - sporządzić szczegółowy wykaz materiałów, które zostały zakupione przed dniem odstąpienia, 
nie zostały zużyte, a nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę,

  - zgłosić do dokonania przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robót przerwanych, 
a w terminie 14 dni usunąć wszystkie swoje urządzenia i uporządkować teren budowy.

6.	W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia (przy współudziale Zamawiającego),

  - zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt,

  - usunięcia wszystkich swoich urządzeń, uporządkowania placu budowy i protokolarnego przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od odstąpienia.

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w § 13 niniejszej umowy nie dotyczy robót już wykonanych i zapłaconych przez Zamawiającego. Do robót wykonanych i zapłaconych będą miały odpowiednio zastosowanie zapisy § 12 niniejszej umowy.

§ 14

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego na ich usunięcie.

- w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w przypadku nie zatrudnienia osób w wymaganej liczbie pełnych etatów, przerwy ciągłości zatrudnienia oraz nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale II ust. 11 SIWZ i zgodnie z wymaganiami traktowane będzie, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace, co będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości  
1 500,00 zł, liczonej dla każdego etatu z tytułu każdorazowego naruszenia tego obowiązku, 
a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy,

- w przypadku braku możliwości zastąpienia osoby wskazanej w ofercie (kierownika budowy) inną osobą spełniającą wymagania Zamawiającego: karę w wysokości 5 000,00 zł za zastąpienie osoby wskazanej w ofercie osobą, której doświadczenie nie jest równoważne z doświadczeniem, pod warunkiem, iż zaistniały stan faktyczny nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego udokumentowania konieczności zmiany.

2) Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 1) lit. od a) do lit. f)  oraz h) i i) będą potrącone z faktury wystawianej przez Wykonawcę bez jego zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

3)Na karę umowną opisaną w ust. 1 lit. g) Zamawiający wystawi notę obciążeniową.

4)Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w pkt 1, które nie zostaną potrącone przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego

5 .Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu określonemu za wykonanie przedmiot umowy.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy zgodnie 
z zastrzeżeniem zapisu § 13 ust. 7 niniejszej umowy.

- W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub w części.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % jego ceny ofertowej brutto tj. kwotę --------------------/słownie ........................................../ w formie ................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany - po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności.

§ 17

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 18

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami 
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§ 19

- Wykonawca może dokonywać zmian osobowych tj. kierownika budowy, przedstawionego 
w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty;

  - nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy;

  - jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, 
że kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- Zmiana na etapie realizacji zamówienia osoby której doświadczenie było punktowane w ramach pozacenowego kryterium będzie dopuszczone tylko w uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem, że nowa osoba posiada doświadczenie, które pozwoliłoby na uzyskanie takiej samej ilości punktów, jakie otrzymała osoba wskazana w ofercie .

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

  - przekazania terenu budowy,

  - przekazania dokumentów do których Zamawiający był zobowiązany,

  - zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

  - zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

      - zawieszenia robót przez Zamawiającego,

      - siły wyższej,

      - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu,

      - zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych:

        - opady deszczu, śniegu, gradu, przez co najmniej 7 dni,

        - wichury przez co najmniej 7 dni

f) niedotrzymania terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów 
w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej.

g)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy i przyjęte w projektach rozwiązania oraz termin zakończenia realizacji robót budowlanych.

h)  konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej 
w tym wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazanych 
w projektach w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub jego wadliwym wykonaniem, w szczególności realizacji zamówień dodatkowych na podstawie odrębnej umowy,

Gdy niedotrzymanie terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów 
w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 i 7 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędnych do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana wynagrodzenia.

8.1. Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

  - zmiany specyfikacji technicznych,

  - podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany specyfikacji technicznych stanowi:

-   kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe 
do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny w dostępnych na rynku publikatorach dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót ,a w przypadku braku cen w publikatorach na podstawie kosztów zakupów materiału i dzierżawy sprzętu.

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

8.2. zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,

- Roboty i materiały zamienne.

Powodem zastosowania robót zamiennych będzie:

- obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

- poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót.

- podniesienie wydajności urządzeń,

- podniesienie bezpieczeństwa,

- usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa mająca wpływ na opisany przedmiot zamówienia,

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

Zmiany technologiczne, w szczególności:

a)	konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowanym, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

b)  konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych   lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

§ 20

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni licząc od powstania sporu, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy – Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 23

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Kserokopia formularza ofertowego.

- Kosztorys ofertowy.