Załącznik nr 4 do Zaproszenia

UMOWA Nr DZP 282____/20__

Zawarta w dniu    _______20___  roku  pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli,
 ul. Chałubińskiego 7, NIP: 925-17-23-350,  REGON:  970774733

reprezentowaną przez:

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,a

_____________z siedzibą w _____, ul. ______, ______wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr __________, NIP: ________ REGON: ________reprezentowanym przez:

______________- ____________

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą".

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego znak: DZP 282-1/2020 na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.), została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków WS SP ZOZ w Nowej Soli, do wymogów p.poż wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot umowy

§ 1.

- Zamawiający oświadcza, że zleca wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie:

  - „Dostosowania do wymogów p.poż budynków A, B, C, D, E i pawilonu Interny Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego nr 7”,

  - „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz ze scenariuszem postępowania na wypadek powstania pożaru w zależności od zagrożenia w poszczególnych strefach pożarowych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego nr 7”,

a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do realizacji zamówienie na warunkach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu Zamawiającego przy czynnościach – formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia – uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, w tym w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Szczegółowy opis zakresu prac objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się  że wykona zamówienie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

Termin realizacji zamówienia

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 36 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia od Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

I etap: na etapie przygotowania i inwentaryzacji, w tzw. fazie przedinwestycyjnej, -  projektu koncepcyjnego, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia,

II etap: prace projektowe  - projektu budowlanego inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę,  po uprzednim zaakceptowaniu koncepcji,

III etap: prace projektowe - projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysów,

prace etapu II i III Wykonawca wykona w terminie do 180 dni kalendarzowych

IV etap: realizacja projektu, - nadzoru autorskiego – po przystąpieniu przez Zamawiającego do realizacji zaprojektowanego zamierzenia, w terminie do 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych, przy czym rozpoczęcie robót będzie nie później niż w okresie 3 lat od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 3.

- Dokumentacja projektowa przekazywana będzie Zamawiającemu sukcesywnie, częściami
w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminach, o których mowa w § 2.

- Za termin realizacji uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego danego kompletu dokumentacji, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, po spełnieniu warunków dotyczących zatwierdzeń i uzgodnień zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Protokół odbioru winien zawierać:

  - wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań),

  - oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja:

    - została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną,

    - wydana zostaje po skoordynowaniu między branżami, po sprawdzeniu, z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy,

    - kwotę płatności za wykonany dany zakres umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a)-c).

- Odbiór końcowy dokonany będzie po złożeniu ostatniej części dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi) i uzyskaniu pozytywnej oceny komisji techniczno-ekonomicznej (KTE) powołanej przez Zamawiającego. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4.

- Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni wszelkie wymagana prawem uzgodnienia przez uprawnionych rzeczoznawców.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości – niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach całego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy lub uzupełnienia w powyższym terminie, dłuższy termin wymaga uzgodnienia 
z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. Powyższe dotyczy również wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający prześle uwagi do przedstawionej koncepcji w terminie do
7 dni od jej otrzymania.

- Wykonawca w trakcie realizowania przedmiotu umowy zapewni szczegółową koordynację między poszczególnymi branżami.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca dokona sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyska wymagane opinie i uzgodnienia, a także poniesie związane z tym koszty.

- Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie, dokumentacji, decyzji lub przepisie wystąpi wskazanie wymogu posiadania opracowania lub projektu niezbędnego dla celu, któremu dokumentacja ma służyć (wykonanie inwestycji wraz z pozwoleniem na użytkowanie), Wykonawca obowiązany jest do wykonania powyższego w ramach złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego, udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania Wykonawców
 w toku postępowania przetargowego na wykonawstwo robót objętych opracowaną dokumentacją.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

§ 5.

- Strony ustalają, że do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określony 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz obowiązki wynikające ze wskazanych Wykonawcy, w formie pisemnej, wytycznych Zamawiającego,
a w szczególności pobyt projektantów na budowie w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, 
w ramach, którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.:

  - Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności, niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

  - Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień:

    - na każde wezwanie Zamawiającego,

    - na każde wezwanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej.

  - Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami wymaganiami dokumentacji projektowej.

  - Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

  - Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badania opracowania przedkładane przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych.

  - Dostosowywać dokumentację projektową do warunków zastanych na budowie.

  - Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez Wykonawcę robót.

  - Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, 
a stanem faktycznym.

  - Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień.

  - Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub nadzór inwestorski oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektu.

  - Doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Pozostały zakres czynności i obowiązków Wykonawcy wynika z opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

  - czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt 2 lit. a), b), c), i), j) nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia,

  - czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt 2 lit. d), f), g), h) nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót).

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Nadzór autorski 
z ramienia Wykonawcy pełnić będą osoby wskazane przez Wykonawcę, posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

- Nadzór autorski pełni zespół projektantów w składzie:

a) ________

b) ________

c) ________

- W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji wskazanych
przez Wykonawcę z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn, jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji wymaganych Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dla danego stanowiska. O potrzebie planowanego zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz 
z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem. Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski, w trakcie trwania umowy, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta sprawującego nadzór autorski oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.

- Z każdego pobytu musi być sporządzona Karta pobytu zawierająca:

a) datę pobytu na budowie / w siedzibie Zamawiającego,

b) identyfikację problemu,

c) wyjaśnienie przyczyny problemu,

d) propozycję sposobu rozwiązania problemu,

e) zadane dalsze postępowanie.

f) oszacowanie terminu rozwiązania problemu.

Punkty b)-f) nie są wymagane w przypadku pobytów na budowie związanych z udziałem

w naradach, chyba że zostanie określony problem do rozwiązania.

- Opracowania projektowe, wykonane w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, na wniosek Zamawiającego (nie objęte przedmiotem zamówienia, a konieczne do realizacji prac budowlanych), będą rozliczane z uwzględnieniem niezbędnego nakładu pracy według aktualnej stawki jednostkowego nakładu pracy stosowanej przy wycenie prac projektowych w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych.

- Dla prac projektowych, o których mowa w ust. 10 zostaną sporządzone Karty Projektu zawierające:

a) Nazwę projektu,

b) Zakres projektu,

c) Przyczyny wykonania projektu,

d) Wymagane uzgodnienia,

e) Termin wykonania projektu,

f) Szacunkowa wartość projektu.

- Wynagrodzeniu nie podlegają działania Wykonawcy, które wynikają z konieczności naprawienia ewidentnych błędów, zaniechań, zaniedbań i nieścisłości wynikających
z nienależytego wykonania projektu, rozwiązań dodatkowych lub zamiennych stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych.

- Za jednorazowy pobyt autorski uważa się pobyt przedstawiciela Wykonawcy na budowie, odnotowany w Karcie Pobytu Nadzoru Autorskiego w danym dniu, bez względu na czas trwania pobytu.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania zgodności realizacji robót budowlanych
z dokumentacją projektową i dokonywania uzgodnień:

a) na każde wezwanie Zamawiającego,

b) na każde wezwanie przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy ma być dokonane drogą elektroniczną
i będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną.

- Pobyt przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy na budowie, niebędący wynikiem pisemnego wezwania zgodnie z § 5 ust. 1 nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia.

Obowiązki Zamawiającego

§ 6.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępnienie niezbędnych dokumentów przez Zamawiającego będzie następowało
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zapotrzebowania na dany dokument.

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektorowej zrealizowanej przez Wykonawcę zgodnie z umową w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia dokumentacji 
w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

Współdziałanie stron

§ 7.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. Zamawiający zobowiązuje się do  wnoszenia uwag w terminie do 2 dni od pisemnego zapytania Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 7.

- W trakcie sporządzania dokumentacji wykonawczej Wykonawca (zespół projektantów bądź projektant branżowy wraz z prawnym przedstawicielem Wykonawcy) obowiązany jest konsultować realizowane opracowanie w zakresie rozwiązań funkcjonalno – technologiczno – materiałowych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami zgodnie z warunkami załącznika nr 1.

- O potrzebie spotkań Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Prawo zwoływania spotkań przysługuje również Zamawiającemu. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego, chyba,  że Zamawiający wyrazi zgodę na inną lokalizację.

Wynagrodzenie

§ 8.

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie brutto (wraz 
z podatkiem VAT) w wysokości - ________,00 złotych (słownie: ___tysięcy _____złotych 00/100), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym:

a. Etap I: cenę brutto - _____,00 zł (słownie; _______tysięcy  _____złotych 00/100).

b. Etap II i III: cenę brutto – _____,00 zł (słownie; _______tysięcy ____złotych 00/100).

c. Etap IV: cenę brutto – _____,00 zł (słownie; ____tysięcy ____złotych 00/100)

2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ofertowej, niezmiennej do końca realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również nadzoru autorskiego.

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP.

5. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
nr konta: ....................................................... Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

Warunki płatności

§ 9.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone w § 8 ust. 1, płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o dwie faktury częściowe (etap I, II i III) i jedną końcową 
(etap IV) po podpisaniu protokołu odbioru danego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 3. Faktury częściowe łącznie nie mogą opiewać na kwotę wyższą niż 75% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Wykonawca obowiązany jest przed doręczeniem faktur częściowych przedstawić dowody potwierdzające opłacenie podwykonawców za wykonane przez nich usługi. Brak potwierdzeń skutkuje wstrzymaniem płatności za dany okres z winy Wykonawcy. W związku z powyższym nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie odsetkowe i odszkodowawcze. Płatność za ten okres zostanie dokonana przez Zamawiającego po przedstawieniu dowodów potwierdzających  wykonanie płatności na rzecz zgłoszonych podwykonawców.

- Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia przez Zamawiającego rachunku bankowego poleceniem przelewu.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się
z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w umowie, fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne.

Rękojmia i gwarancja

§ 10.

      - Rękojmia za wady przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, a kończy się wraz z upływem terminu rękojmi na roboty budowlane wykonywane na jej postawie.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy. Jako wady uznawane będą
w szczególności niezgodności z przepisami techniczno - budowlanymi oraz wiedzą techniczną,
 a także błędy obliczeniowe, niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, nieekonomiczne opracowanie projektu, niespójność między projektami branżowymi lub niekompletność dokumentacji.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody pozostające w związku 
z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwoleń, zatwierdzeń i uzgodnień z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia się jego wydaniu z powodu nałożenia przez właściwe organ obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegającej na opóźnieniu
w realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż ___________zł od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność materialną Wykonawca i osób z nim współpracujących przy wykonywaniu umowy, z tytułu strat powstałych
 w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.

      - Ubezpieczenie winno być zawarte na okres trwania umowy do zakończenia okresu rękojmi za wady.

      - Dopuszcza się możliwość złożenia polisy na krótszy okres pod warunkiem, że przed upływem terminu ważności złożonej polisy Wykonawca przedłoży kolejną polisę – przedłużającą ten termin.

      - W przypadku nie przedłożenia ważnej polisy Zamawiający dokona ubezpieczenia, a kosztami obciąży Wykonawcę.

Kary umowne i odszkodowania

§ 11.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w przypadku zwłoki:

    - w wykonaniu zamówienia w terminach zgodnych z § 2 – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za poszczególne etapy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w opracowaniu etapu,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji za poszczególne etapy lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

    - w udzieleniu odpowiedzi na zapytania oferentów – w wysokości 0,01% wartości całego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - w realizacji obowiązków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości części wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 a), b), c), i), j) umowy w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 odnośnik pierwszy;

    - zwłoki w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust.1 d), f), g), h) umowy w wysokości 
300 zł brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
 Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 odnośnik drugi;

b. w przypadku nieobecności na spotkaniach dotyczących uzgodnień rozwiązań projektowych,
 w ramach komisji techniczno-ekonomicznej, czy też innym spotkaniu związanym z realizacją przedmiotu umowy zwołanym przez Zamawiającego – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia umownego za dany etap, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdą nieobecność,

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych lub zależnych od Wykonawcy
 w wysokości 20% wartości całego wynagrodzenia umownego brutto,

d) w sytuacji nałożenia przez instytucję zarządzającą korekty finansowej w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji, poprzez niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia, wskazujące na konkretne rozwiązania techniczne, stawiające w sytuacji uprzywilejowanej konkretnego producenta, opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez nieuzasadnione wskazanie znaków towarowych, wówczas Wykonawca zostanie obciążony karą
w wysokości odpowiadającej wysokości korekty finansowej.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 1 będą potrącone z faktury wystawianej przez Wykonawcę bez jego zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 1 mogą zostać potrącone 
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w pkt 1 Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy na konto wskazane przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie dokona potrąceń, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy.

- W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych 
w całości lub w części.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8  ust. 1. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 postanowienia § 11 ust. 10 zdanie pierwsze  nie mają zastosowania.

Zmiana umowy

§ 12.

      - Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej podanych okoliczności:

a.      Stwierdzenia braku konieczności wykonania części zamówienia. W tym przypadku zmiana dotyczyć będzie zakresu przedmiotu zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

b.     Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto.

c.      Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wynikających:

d.     z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

e.     z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

f.        zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

g.     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

      - Zmiana umowy wynikająca z zapisów ust. 2 lit. f) i g) będzie mogła być dokonana w przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu wpływ w/w zmian na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. Każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy będzie musiała być poparta odwołaniem się Wykonawcy do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych do umów.

      - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej dla poszczególnych etapów wskazanych w ofercie będzie możliwa, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności
i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot umowy określony w § 1, wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych.

      - Zmiana składu zespołu projektowego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ.

      - Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac dodatkowych.

      - Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia wniosku. We wniosku Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma wpływ na koszty wykonania zmówienia oraz stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

      - Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

      - Wszczęcie procedury dokonania zmian w umowie uzależnione jest od złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian.

      - Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 13.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

      - Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku, gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia na poszczególne etapy.

- Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 14 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania,

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – tj. prac zrealizowanych.

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

§ 14.

- W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 niniejszej umowy Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

  - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

    - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

    - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

    - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

    - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

    - nadawanie za pośrednictwem satelity,

    - reemisja,

    - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

    - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

    - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych 
i reklamy,

    - wprowadzanie zmian, skrótów,

    - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

    - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
 w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1231) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

Postanowienia końcowe

§ 15.

            - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację opracowanej dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego, która będzie niezbędna w przetargu na wybór wykonawcy robót.
W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

            - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy, która rzutować może na prawidłowy przebieg realizacji przedmiotu umowy, także w okresie rękojmi.

            - W przypadku niezawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

            - Przelanie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

            - Osobą uprawnioną do uzgadniania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Wykonawcy jest:

__________________

            - Osobą uprawnioną do koordynowania spraw objętych niniejszą umową z ramienia Zamawiającego jest:

Mirosław Pietrzak,  tel.(68) 388 23 50

Sebastian Gembara , tel. (68) 388 23 60

Krzysztof Staroszczuk, tel. 68 388 23 51

7. Skład zespołu projektowego:

________

8. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 7 posiadają uprawnienia budowlane do projektowania, niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz są członkami odpowiedniej Izby zawodowej.

9. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony.

10.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

11.Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 
W razie braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni licząc od powstania sporu, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

12.Integralna część umowy stanowi - Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  jeden dla Zamawiającego.

……………………………..							…………………………

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: